## Slide 1
ROADMAP VISUAL DE PRODUTO
EconoMerc
Do controle de compras à economia guiada por Inteligência Artificial
Setembro de 2026 • Preparado por Mateus Bonfim de Souza

## Slide 2
Visão do Produto
Três pilares que evoluem de forma incremental, cada um construindo sobre a base de dados do anterior
1. Controle
Escaneamento de produtos, soma automática do carrinho e categorização inteligente das compras em tempo real.
2. Comunidade
Mural colaborativo de promoções semanais de todos os mercados da região, alimentado pelos próprios usuários.
3. Inteligência
IA que monta a lista de compras mais barata automaticamente e mostra quanto o usuário está economizando.
Diferencial competitivo: recomendação prescritiva de lista de compras por IA — pouco explorada pelos concorrentes atuais no Brasil

## Slide 3
Roadmap Macro
Cronograma estimado de evolução do produto em três fases
Meses 1–4
FASE 1
MVP — Controle de Compras
Escaneamento (código de barras / OCR / NFC-e)
Soma e categorização automática
Histórico e relatórios de gastos
Meses 5–8
FASE 2
Comunidade e Promoções
Mural de promoções semanais
Crowdsourcing de preços + gamificação
Mapa de mercados e cupons
Meses 9–14
FASE 3
Inteligência Artificial
Lista de compras otimizada por IA
Previsão de preços e alertas
Relatório de economia gerada
Prazos são estimativas de planejamento e podem ser ajustados conforme velocidade de desenvolvimento e disponibilidade de dados.

## Slide 4
FASE 1 · MESES 1–4
MVP — Controle de Compras e Escaneamento
Entregar valor imediato ao usuário e começar a construir a base própria de dados de preços
Escaneamento
Leitura de código de barras (EAN-13/UPC) via câmera
OCR de etiquetas de preço como alternativa
Leitura de QR Code de NFC-e ao final da compra
Cadastro manual como fallback
Carrinho em Tempo Real
Soma automática do valor total
Alertas de aproximação do orçamento
Edição manual de itens escaneados
Categorização automática por IA simples
Histórico e Relatórios
Histórico de compras por data/mercado
Gráfico de gastos mensais por categoria
Preço por unidade (R$/kg, R$/L)
Perfil e preferências do usuário

## Slide 5
FASE 2 · MESES 5–8
Comunidade e Promoções
Construir a rede colaborativa de preços e promoções regionais
Mural de Promoções
Ofertas semanais de todos os mercados da região
Atualização semanal automatizada
Filtros por categoria, distância e validade
Crowdsourcing
Usuários reportam preços com foto/comprovante
Gamificação: pontos, níveis e emblemas
Filtros estatísticos contra dados inconsistentes
Alertas de queda de preço e ofertas relâmpago
Mercados e Cupons
Cadastro de mercados favoritos
Geolocalização e rota entre mercados
Módulo complementar de cupons/cashback

## Slide 6
FASE 3 · MESES 9–14
Inteligência Artificial
Transformar dados acumulados em recomendação automática de economia
Lista Inteligente
Usuário informa itens desejados
IA cruza com preços e promoções ativas
Divisão ótima da compra entre mercados
Sugestão de produtos substitutos mais baratos
Previsão de Preços
Tendência de alta/baixa por produto
Alertas proativos de reabastecimento
Melhor momento estimado para comprar
Relatório de Economia
Quanto o usuário economizou no período
Comparativo: com IA vs. sem o aplicativo
Métrica-chave de retenção e fidelização

## Slide 7
Metas de Sucesso (12 meses pós-lançamento)
50.000+
Usuários ativos mensais (MAU)
R$ 80–150
Economia média reportada / usuário / mês
1 milhão+
Preços contribuídos pela comunidade
10+
Cidades com cobertura ativa de promoções
≥ 35%
Retenção mensal (M1)
≥ 10%
Redução de custo total vs. compra em 1 mercado (motor de IA)

## Slide 8
Próximos Passos
Da validação à execução
01
Validar escopo e priorização
Revisar este roadmap com stakeholders e ajustar prazos conforme capacidade da equipe.
02
Definir arquitetura técnica
Modelagem do banco de preços/produtos, pipeline de ingestão de NFC-e e escolha de stack mobile.
03
Estratégia de cold start
Fechar parcerias iniciais com mercados locais para popular a base de preços antes do lançamento.
04
Construir e lançar o MVP
Executar a Fase 1 (escaneamento, carrinho e categorização) e coletar feedback dos primeiros usuários.